| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20965255-2 | 21031616-7 |  |
| Nombres | Anaís Carolina | Vicente Joaquin |  |
| Apellidos | Palma Sánchez | Verdaguer Gaete |  |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider |  |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Plataforma web para la gestión de colecciones, mazos y torneos en juegos de cartas coleccionables (TCG) con análisis de desempeño y recomendaciones mediante inteligencia artificial. |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema web orientado a jugadores de TCG que permite gestionar colecciones de cartas y mazos, organizar y participar en torneos, y visualizar estadísticas de desempeño. La plataforma incorporará herramientas de análisis que entreguen recomendaciones sobre mazos y rendimiento del jugador. |
| Problemática detectada | Actualmente, la información relacionada con torneos, gestión de mazos y desempeño de jugadores en TCG se encuentra dispersa en distintas plataformas o se gestiona de forma manual. Esto dificulta la organización de torneos, el seguimiento del rendimiento de los jugadores y la toma de decisiones al momento de construir o mejorar mazos. |
| Solución esperada | Se propone desarrollar una plataforma web que permita centralizar la gestión de colecciones de cartas, creación de mazos y organización de torneos para juegos de cartas coleccionables (TCG). El sistema permitirá registrar resultados, calcular puntajes y generar estadísticas de desempeño por usuario. Además, la plataforma incorporará herramientas de inteligencia artificial que permitirán recomendar mejoras en la construcción de mazos y analizar el rendimiento de los jugadores en torneos, facilitando la toma de decisiones. Adicionalmente, el sistema incluirá un mapa interactivo que permitirá a los usuarios visualizar y buscar locales o tiendas que organicen torneos, facilitando el acceso a eventos presenciales y mejorando la conexión entre jugadores y organizadores. |
| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita gestionar colecciones, mazos y torneos en TCG, incorporando herramientas de análisis y recomendaciones para mejorar la experiencia del usuario. |
| Objetivos específicos | • Diseñar la estructura de base de datos para gestionar usuarios, cartas, mazos, torneos y resultados. • Desarrollar una API backend que permita el registro y consulta de información del sistema. • Implementar una interfaz web para la gestión de mazos, torneos y visualización de estadísticas. • Implementar un sistema de torneos que permita registrar participantes, resultados y generar rankings. • Integrar herramientas de análisis que permitan calcular estadísticas y rendimiento de los jugadores. • Incorporar funcionalidades de inteligencia artificial para recomendar mejoras en mazos y analizar el desempeño del usuario. |
| Alcance del proyecto | La plataforma permitirá a los usuarios gestionar su colección de cartas y crear mazos, así como participar en torneos organizados dentro del sistema. Se podrán registrar resultados, calcular puntajes y visualizar estadísticas de desempeño. Además, el sistema incluirá recomendaciones básicas basadas en análisis de datos para apoyar la construcción de mazos y evaluar el rendimiento del jugador en torneos. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Al ser parte del ambiente de TCG, nos hemos dado cuenta de lo difícil que puede ser adentrarse dentro de este mundo. Muchas veces no solo por un tema económico, sino por la falta de alcance y visibilidad con la que cuenta esta comunidad. Incluso cuando se está “dentro” del hobby, suele ser necesario recurrir a redes sociales como Facebook o conocer a alguien que agregue a grupos de WhatsApp para poder contactar a otros jugadores o encontrar lugares donde jugar. Actualmente no existe una plataforma que entregue a jugadores y organizadores todas las herramientas necesarias de manera simple e integrada. La información sobre torneos, comunidades o lugares donde jugar suele estar dispersa entre distintas redes sociales, lo que dificulta el acceso a nuevos jugadores o a quienes buscan participar en el entorno competitivo. Además, la gestión de mazos y el seguimiento del rendimiento de los jugadores se realiza generalmente de forma manual o mediante herramientas poco conectadas entre sí. El público objetivo de nuestra plataforma está compuesto por jugadores de TCG que buscan gestionar sus mazos, participar en torneos y mejorar su rendimiento, así como organizadores o tiendas que deseen administrar eventos y darles mayor visibilidad. La propuesta de la plataforma es centralizar estas necesidades mediante una solución que permita: Para el jugador: - Gestionar su colección de cartas y creación de mazos - Recibir recomendaciones básicas para mejorar sus mazos mediante análisis de datos - Visualizar su desempeño y estadísticas en torneos - Buscar locales o tiendas que organicen torneos a través de un mapa interactivo Para organizadores: - Crear y gestionar torneos - Registrar resultados y calcular puntajes - Visualizar estadísticas de los participantes De esta forma, se busca mejorar la accesibilidad al hobby, facilitar la participación en torneos y entregar herramientas que apoyen tanto la organización como el desarrollo competitivo de los jugadores dentro de la comunidad TCG.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología híbrida que combina planificación tradicional con prácticas ágiles basadas en Scrum. En una primera etapa se realizará el análisis de requerimientos y el diseño del sistema, definiendo la arquitectura, el modelo de datos y las funcionalidades principales. Posteriormente, el desarrollo se organizará en sprints, permitiendo implementar de forma iterativa los distintos módulos del sistema, como gestión de mazos, torneos, estadísticas y funcionalidades de análisis. Finalmente, se realizará una etapa de pruebas y validación para asegurar el correcto funcionamiento de la solución. El proyecto será desarrollado por ambos integrantes del equipo, por lo que trabajaremos de manera colaborativa en todas las etapas del desarrollo del sistema. Participaremos conjuntamente en el análisis de requerimientos, el diseño de la solución, el desarrollo de la aplicación, la integración de las distintas funcionalidades, así como en las pruebas y validación del sistema. Para organizar el trabajo distribuiremos las tareas de acuerdo con las necesidades de cada sprint, permitiendo que ambos participemos tanto en el desarrollo del backend como en la implementación de la interfaz web. Esta forma de trabajo nos permitirá compartir conocimientos, facilitar la resolución de problemas y asegurar una mejor integración entre los distintos componentes del sistema. Durante el desarrollo realizaremos revisiones periódicas del avance del proyecto, lo que nos permitirá evaluar el progreso, identificar posibles mejoras y ajustar la planificación de las tareas para los siguientes ciclos de trabajo.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: El sistema se desarrollará como una aplicación web cliente-servidor desplegada en un entorno cloud. El frontend será alojado en Vercel, el backend en Render y la base de datos PostgreSQL en Neon. La comunicación entre los componentes se realizará mediante una API REST. Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor utilizando el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el acceso a datos. Lenguajes de programación: - JavaScript (frontend y backend) - Python (análisis e inteligencia artificial) - HTML y CSS Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: - Node.js y Express.js (backend) - React + Vite (frontend) - Bootstrap o Tailwind CSS (interfaz) - JWT (autenticación) - Pandas y Scikit-learn (IA) Base de datos: PostgreSQL utilizando Neon como servicio en la nube. Repositorio: GitHub para control de versiones y trabajo colaborativo. Otros: Postman para pruebas de API, Swagger/OpenAPI para documentación del backend y herramientas de gestión de tareas para la organización de los sprints.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Señale el nombre de la tarea/ actividad. | Descripción | Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad | Escribir la duración de actividades o tarea. | Persona y rol que cumple | Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.